****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:  выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;  сменное кресло-коляска;  адаптированный лифт;  поручни;  подъемная платформа (аппарель);  раздвижные двери;  доступные входные группы;  доступные санитарно-гигиенические помещения;  достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования  пандус; | ***отсутствует***  ***отсутствует***  ***отсутствует***  ***отсутствует***  ***отсутствует***  ***отсутствует***  ***в наличии***  ***в наличии***  ***в наличии***  ***в наличии***  ***в наличии*** | ***оборудовать стоянку для ТС инвалидов во внутреннем дворе учреждения*** |
| **5** | Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | ***в наличии*** |  |

**3.** **Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели доступности** | **Наличие/отсутствие** | **Рекомендации** |
| **1** | Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | ***отсутствует*** | ***Запланировано приобретение до 2030г.*** |
| **2** | Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | ***отсутствует*** |  |
| **3** | Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ | ***2 чел.*** | ***запланировано инструктирование 100% сотрудников в 1 квартале 2021 года*** |
| **4** | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | ***отсутствует*** | ***запланировано при необходимости*** |
| **5** | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | ***отсутствует*** | ***запланировано при необходимости*** |
| **6** | Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций) | ***отсутствует*** |  |
| **7** | Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование. | ***отсутствует*** |  |
| **8** | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | ***отсутствует*** |  |
| **9** | Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ***100% охват*** |
| **10** | Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). | ***в наличии*** |  |

**4. Управленческое решение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п \п** | **Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ** | **Сроки выполнения** |
| 1. | ***Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения и оказания им помощи на объектах в сфере образования*** | ***постоянно*** |
| 2. | ***Оборудование места стоянки транспортного средства инвалидов*** | ***по мере финансирования до 2030г.*** |
| 3. | ***Оборудование специально организованного рабочего места для приема инвалидов на 1 этаже здания*** | ***2020 год*** |
| 4. | ***Установка системы вызова для персонала для инвалидов-колясочников*** | ***2020 год*** |
| 5. | ***Оборудование части гардероба, приспособленного для детей-инвалидов*** | ***2020 год*** |
| 6. | ***Оборудование доступных входных групп*** | ***2020 год*** |
| 7. | ***Установка аудиовизуальных информационно-справочных систем, а также надписей, и иной текстовой и графической информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов*** | ***1 квартал 2021 год*** |
| 8. | ***Установка опорных поручней у санузла и на лестнице*** | ***по мере финансирования до 2030г.*** |
| 9. | ***Нанесение контрастной маркировки на ступени*** | ***по мере финансирования до 2030г.*** |
| 10. | ***Установка противоскользящего покрытия*** | ***по мере финансирования до 2030г.*** |
| 11. | ***Оборудование школьных автобусов*** | ***по мере финансирования до 2030г.*** |
| 12. | ***Установка ограждающих бортиков и опорных поручней на пандус*** | ***по мере финансирования до 2030г.*** |
| 13. | ***Оборудование в классах специально организованных рабочих мест в соответствии с особенностями здоровья обучающегося (возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти)*** | ***по мере финансирования до 2030г.*** |
| 14. | ***Приобретение индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры*** | ***по мере финансирования до 2030г.*** |

(каждым учреждением указываются самостоятельно, исходя из рекомендаций п.2, п.3. , а также с учетом положений об обеспечении «Разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,№6,ст.468)

4.1. Период проведения работ ***до 2030 года в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») повышения доступности для инвалидов объектов и услуг на объектах сферы образования Трубчевского муниципального района на 2016-2030 годы***

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ***объект и услуги учреждения будут доступны всем категориям инвалидов в 2020 году***

4.3. Информация (паспорт доступности) размещена ***на сайте МБОУ Семячковской СОШ -*** [***http://sem-schule.ru/***](http://sem-schule.ru/)***,***  дата ***21.03.2016 г.***

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта: акт № 1 от 17.07.2020г. комиссией МБОУ Семячковской СОШ, состав которой утвержден приказом от «02» июня 2020г. № 67